Одобрявам:

КМЕТ:

/….............................. /

З А    У Ч А С Т И Е   В   О Т К Р И Т А  П Р О Ц Е Д У Р А     З А

В Ъ З Л А Г А Н Е   Н А    О Б Щ Е С Т В Е Н А

П О Р Ъ Ч К А   С   О Б Е К Т:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара”

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- Решение на Възложителя за откриване на обществената поръчка съгласно Редактор на форми за АОП

- Обявление за обществена поръчка съгласно Редактор на форми за АОП

- ВЪВЕДЕНИЕ

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

- ГАРАНЦИИ

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

- ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

VII.I.     ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЕЯ

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

- ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЯ (ОБРАЗЦИ):

###### Приложение 1 – Оферта

###### Приложение 2 – Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка и се задължава да ги спазва, както и да не разпространява информация/данни, свързана с обществената поръчка

Приложение 3.1. – Техническа спецификация /ЛОТ 1/

Приложение 3.2. – Техническа спецификация /ЛОТ 2/

Приложение 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложение 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

Приложение 7 – Банкова гаранция за участие в процедурата

Приложение 8 – Декларация за ползване на подизпълнител

Приложение 9 – Декларация – съгласие за участие на подизпълнител

Приложение 10 – Проект на договор

Приложение 10а – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложение 11 – Техническо предложение

Приложение 12 – Банкова гаранция за изпълнение

Приложение 13. – Ценово предложение;

Приложение 14 – Справка-Декларация по чл. 50, ал. 1, т.3 от ЗОП

Приложение 15 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС;

Приложение 16 – Декларация за разположение от участника с ръководни и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, по време на изпълнение на поръчката;

Приложение 17 - Декларация за валидност на офертата;

Приложение 18 – Списък на техническото оборудване, с което разполага участникът;

Приложение 19.1. – Количествени сметки за ЛОТ 1

Приложение 19.2. – Количествени сметки за ЛОТ 2

У   К    А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, по Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” № 12/321/00935/25.07.2011 година, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци”

ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

I. ВЪВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Брусарци – област Монтана, с адрес ул. „Георги Димитров” № 85

Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки, в изпълнение на Решение № 3/24.04.2012г. на Кмета на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци”

ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

и обявление за обществена поръчка изпратено за публикуване до Агенция по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

- Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа, в срок до 16:30 часа на 29.05.2012г. Стойността на настоящата документация е в размер 20 лв. (двадесет лева) като сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85, срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Община Брусарци: IBAN: BG39STSA93008490050100; код 447000; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон Брусарци. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в деловодството на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

Копие от платежният документ следва да бъде поставено в офертата за участие в процедурата като доказателство, че документация е закупена по надлежния ред. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа в срок до 08.06.2012г. в деловодството на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в административната сградата на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85, на датата и часа, посочен в обявлението. Датата и часа за отваряне на ценовите оферти ще бъде обявен на сайта на община ”Брусарци”  – www.brusartsi.com три дни преди тяхното отваряне.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

Всяко заинтересовано лице, в случай, че смята за необходимо, може да посети строителните площадки. С цел улеснение на желаещите да посетят мястото, което ще бъде извършено строителството, Възложителят организира оглед на обектите на 15.05.2012 год. и 17.05.2012 год. в часовете 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа. Пожелателно е заинтересованите лица да изпратят предварително писмено уведомление до Възложителя, в което да посочат дата на огледа, на който смятат да присъстват.

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат подавани от лицата, закупили документация всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч., в деловодството на Община Брусарци най-късно до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в 4-дневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили информационна документация и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към информационната документация, която се закупува от други лица. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 (шест) дни, Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата поръчка, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка. За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

В случаи, когато предоставената в офертите информация има конфиденциален харатер, се прилагат чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Прaвилника за прилагането на ЗОП и действащото в Република България законодателство.

ІI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Вид на процедурата :	Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката :	„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”

Финансиране :	Финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)

ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Участниците имат право да подават самостоятелни оферти за всяка от обособените позиции (лотове), включени в обхвата на обществената поръчка.

- Минималните изисквания към участниците, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, се прилагат за всяка една от обособените позиции.

- Участник, който участва и за двете обособени позиции, подава две самостоятелни оферти за всяка една от позициите.

- От участие в процедурата се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените от възложителя условия.

- Участниците представят задължително един оригинал и едно копие на офертата и всички изискуеми документи за участие в настоящата процедура за обособената позиция, за която кандидатстват. Копието не се заверява от участника.

- Право на участие в процедурата има всяко българско и  чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединения, които отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и не са лишени от правото да упражняват строителна дейност от административен орган от държавата, в която е установен.

- Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

- В случай, че участникът участва като обединение (консорциум, гражданско дружество), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват писмено споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват, както и разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите в обединението.  Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, при условията на пълна и неделима солидарност и по закон, за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора и за срока, предложен за гаранционното обслужване на обекта.

- Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Промяна в състава на обединението не освобождава напусналия партньор/партньори от задълженията, поети с подписване на офертата и/или подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

- Когато участникът е обединение, се прилага чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

- Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилага чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

- Не се допуска до участие кандидат, който не е изпълнил някое от горепосочените условия след изтичане на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

- При попълване на декларациите по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 следва да се спази изискването, посочено в чл.47, ал.4 от ЗОП.

- Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията посочените по–долу се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

- Офертата и всички документи, подготвени от участниците в откритата процедура и цялата кореспонденция между тях и възложителя следва да бъдат на български език. Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността на които отговаря участника, освен в случаите, когато по ЗОП се изисква превода да е официален.

- При подаването на офертата обстоятелствата по т. 6 се доказват с представянето на декларациите по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

- Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

- Всеки участник може да представи само по една оферта за всяка от обособените позиции. Не се допуска представянето на различни варианти.

- Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- Участниците декларират съгласие с всички условия на Възложителя в настоящата процедура.

- При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е:

- В незапечатан, скъсан или прозрачен плик;

- Подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват в Регистъра на постъпилите оферти.

23. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.

б) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.

в) наложено наказание на основание чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС.

Обстоятелствата по т. 23 се удостоверяват с декларация по образец, която се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

24. Кандидат или участник в процедурата, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, включително участник или лице, което е лишено от правото да упражнява строителна дейност в държавата, в която е установено, ще бъде отстранен.

25. При подписване на договора за обществена поръчка участникът чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по точка 24 от настоящия раздел, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

26. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по предходната точка или когато те не включват всички посочени случаи, участникът чуждестранно физическо или юридическо лице представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

27. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът чуждестранно физическо или юридическо лице представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

28. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.

2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс, изрично посочен от страните, като за Възложителя номерът е: 09783 / 29-11

- чрез комбинация от тези средства.

3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти. За Възложителя: Петър Димитров и Цветелина Бориславова.

4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

5. Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка.

V. ГАРАНЦИИ

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. За всяка от обособените позиции ще се подпише отделен договор, а гаранцията за участие се определя и внася, както следва:

1.1. Гаранцията за участие в процедурата за всяка една от обособените позиции се определя от Възложителя в твърда сума и възлиза на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/.

1.2. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Брусарци – IBAN: BG16STSA93003311147861; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон Брусарци или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие /Приложение № 7/. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура.

1.3. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.

2.1. Гаранция за изпълнение на всеки от двата договора е в размер на 3 % от стойността на договора.

2.2. Гаранция за изпълнение на договора се превежда в парична сума от участника по банкова сметка на Община Брусарци – IBAN: BG16STSA93003311147861; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон Брусарци или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение /Приложение № 12/.

2.3. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

2.4. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася.

2.5. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

2.6. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2.7. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Те трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

VI. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците за всяка една от обособените позиции.

1.1. В процедурата могат да участват лица, чийто оборот за последните три години (2009, 2010 и 2011 год.) е не по-малко от 6 900 000.00 (шест милиона и деветстотин хиляди) лева, а оборот от строителство на обекти, сходни с обекта на поръчката не по-малко от 2 200 000.00 лв. (два милиона и двеста хиляди лева), в зависимост от датата на която са учредени или са започнали дейността си.

Изпълнението на минималното изискване за оборот за последните три години (2009, 2010 и 2011), се доказва от участниците с представяне на копия от Годишния финансов отчет, или някоя от съставните му части, от която е видно какъв е оборота на участника, когато публикуването се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Физическите лица представят официален документ, удостоверяващ дохода им за последните три години (2009, 2010 и 2011г.) в зависимост от датата, на която е започнало дейността си и законодателството на държавата, в която участникът е установен, заверен по съответния ред.

Специализирания  оборота от строителство, за последните три години (2009, 2010 и 2011), се доказва от участниците с представяне с Декларация по образец (Приложение 14).

1.2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на обекти І (първа) категория съобразно чл.137 от ЗУТ. Същата трябва да е в сила минимум 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация в свободен текст от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ (заварено копие) или друг еквивалентен документ за сключен договор за застраховката. Участниците представят заверено от техен законен или упълномощен представител копие на застрахователната полица или друг еквивалентен документ за сключен договор за застраховката.

1.3. В процедурата могат да участват лица, които притежават паричен финансов ресурс в размер не по-малък от 400 000.00 (четиристотин хиляди) лева в една от следните форми – собствени финансови средства или достъп до кредитна/и/ линия/и/.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, на минималните изисквания на Възложителя за икономическо и финансово състояние на участниците за всеки лот, съгласно настоящия раздел, трябва да отговаря обединението в съвкупност.

Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящата точка първа се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

За доказване изпълнението на това минимално изискване участникът представя надлежни счетоводни документи, оформени съгласно приложимото законодателство, от които документи следва да е видно наличието на собствени средства или писмо от местна и/или чуждестранна банка, в което банката удостоверява, че е предоставила или ще предостави средства под формата на кредит на участника, до който той ще има достъп във връзка с изпълнението на настоящата поръчка в минималния изискуем от Възложителя размер.

2. Минимални технически възможности и квалификация на участниците.

2.1. Всеки участник трябва да разполага със собствен квалифициран персонал за изпълнение на лота, за който кандидатства. Специалистите, които ще участват при изпълнението на поръчката, трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, както следва:

| № | Специалисти | Стаж по специалността /години/ | Минимален брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ръководител обект със специалност ВиК строителство или еквивалентно | 5 | 1 |
| 2 | Технически ръководител | 5 | 1 |
| 3 | Специалист – контрол на качеството | 2 | 1 |
| 4 | Специалист – лице по здравословни и безопасни условия на труд | 2 | 1 |
| 5 | Специалист – лице по опазване на околната среда | 2 | 1 |

Участникът следва да представи декларация (Приложение № 16), че ще разполага с минимално изискуемия брой специалисти по време на изпълнение на поръчката, в случай, че бъде избран за изпълнител. Това изискване гарантира Възложителя, че независимо от условията за регистрация в ЦПРС, участникът ще поддържа екипа си по време на изпълнение на поръчката.

2.2. Участникът трябва да разполага със следното минимално строително оборудване за изпълнение на лота, за който кандидатства:

| № на вида строително оборудване | Наименование на строителното оборудване | Тип или размер | Минимален брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багери |  | 2 |
| 2 | Комбиниран багер с челен товарач и чук |  | 2 |
| 3 | Транспортна техника за извозване на земни маси |  | 4 |
| 4 | Асфалтополагаща машина |  | 1 |
| 5 | Машина за челно заваряване |  | 1 |
| 6 | Мини челен товарач |  | 2 |
| 7 | Ел агрегат за ток |  | 2 |
| 8 | Електрически водни помпи |  | 2 |
| 9 | Автокран |  | 1 |
| 10 | Водоноска |  | 1 |
| 11 | Валяк |  | 1 |
| 12 | Виброплоча |  | 1 |
| 13 | Фугорез |  | 2 |
| 14 | Фреза за асфалт |  | 2 |

Участникът в процедурата трябва да представи надлежно подписан формуляр – Приложение № 18, попълнен последователно само за строителното оборудване, заедно със заверен от участника копие на документ, доказващ собствеността или заверено копие на документ за официален ангажимент (писмо за ангажимент, предварителен договор за покупка, лизинг или наем) доказващ наличността на оборудването за срока за изпълнение на обекта.

2.3. Списък на основните договори за строителство и сходни с обекта на поръчката, изпълнени през последните 5 (пет) години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 година), в зависимост от датата на която са учредени или са започнали дейността си, придружен с препоръки за добро изпълнение за всеки описан обект.

Списък на основните договори за строителство и сходни с обекта на поръчката, изпълнени през последните 5 (пет) години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 година) се доказва от участниците с Декларация по образец (Приложение 14), В препоръките задължително се посочва общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката.

* Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират СМР по изграждане и/или рехабилитация на ВиК мрежи, както и/или строителство и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа.

2.4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват за дейностите, включени в предмета на поръчката.

Доказва се със: Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват за дейностите, включени в предмета на поръчката или еквивалентен – заверено от участника копие.

  - Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен;;

Доказва се със: Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен – заверено от участника копие.

  - Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен;

Доказва се със: Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен – заверено от участника копие.

!!! Изискването за внедрена система по този стандарт е свързано с характера на дейностите, които са включени в предмета на поръчката. Предвид предполагаемия голям брой на работниците, множеството изкопни работи, организацията на работния процес през множество конфликтни точки и работата с изкопна техника, Възложителят преценява, че стандартизирането на участника по тази система ще спомогне за качественото изпълнение на поръчката. OHSAS 18001 е международно признат стандарт за оценка на здравето и система за управление на безопасността. OHSAS 18001 е проектиран да бъде съвместим с ISO 9001 и ISO 14001, с цел да се улесни интегрирането на качеството, управление по отношение на околната среда и здравето и безопасността при работа. Организациите които прилагат изискванията на OHSAS имат ясна управленска структура с определени правомощия и отговорности; ясни цели за подобряване условията на труд, с измерими резултати и по-структуриран подход за оценка на риска. Това включва мониторинг на несъответствията свързани със здравето и безопасността при работа, одит на изпълнението по осигуряване на безопасни условия на труд.

  - Участникът да има внедрена система за управление за социалната отговорност съгласно стандарта SA 8000:2008 или еквивалентен – заверено от участника копие.

Доказва се със: Сертификат за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008 или еквивалентен.

!!! Изискването за внедрена система по този стандарт е във връзка със, но не само, поради: профила на населението на община Брусарци и голямата безработица, което предполага опасност от наемане на детски труд и рискове от системно нарушаване на трудовото законодателство, както и законодателството по отношение на дискриминацията. Сертификатът SA 8000 е международен стандарт, изготвен от SAI (Social Accountability International) и определя рамката на социалната отговорност на организациите. Стандартът е разработен въз основа на 12 Конвенции на МОТ (Международната организация на труда), Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Конвенцията на ООН за правата на детето. Самият сертификат SA 8000 обхваща 9 раздела, измежду които са проблемните области на детския и принудителен труд, дискриминацията, работното време, здравословните и адекватни условия на труд и др. Въвеждането на стандарта изисква създаване на адекватна социална политика, а предвидените механизми на управление в предприятието следва да гарантират елиминирането на потенциални проблеми, които могат да уронят престижа на организацията или да доведат до санкции. Внедряването и/или интегрирането на тези изисквания в системата за управление на организацията гарантира по-голямо доверие от страна на всички партньори - клиенти, доставчици, работещи в организацията, обществото като цяло. Сертификацията по стандарта SA 8000 е начин да се докаже пред заинтересованите, че организацията наистина изпълнява разглежданите правила. Сертификатът служи за уверение, че даден продукт, процес, услуга или лице, съответства на горните изисквания.

2.8. за вписване в Централния професионален регистър на строителя и талон или еквивалентно /за чуждестранни участници/ за изпълнение на обекти ІV група, І категория и ІІ група, ІІ категория, съобразно чл.137 от ЗУТ – заверено от участника копие. При непредставяне на удостоверение от ЦПРС, участниците следва да докажат регистрацията си в професионален регистър на държавата, в която са установени, за изпълнение на обекти, включени в предмета на поръчката, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган съгласно националния си закон.

- Удостоверения, че участникът е в процес на въвеждане на съответния стандарт, няма да бъдат считани за валидни сертификати.

- Сертификатите или еквивалентните документи задължително следва да се представят в превод на български език, а сертифициращите органи да отговарят на условието на чл.53, ал.3 от ЗОП.

- В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, се прилага чл. 25, ал. 8 от ЗОП, при следните правила:

- Партньор в обединението, който съгласно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще изпълнява дейност по строителство, следва да разполага с всички изискуеми сертификати.

- Когато един от партньорите е вписан в ЦПРС за изискуемите съгласно настоящата документация група и категория, Възложителят ще приеме, че обединението като цяло отговаря на изискванията на Възложителя, но само ако съгласно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите в договора за обединение останалия/ите нерегистрирани за ІV група, І категория и ІІ група, ІІ категория в ЦПРС партньор/и няма да извършва/т дейност/и, за които се изисква регистрация в ЦПРС за ІV група, І категория и ІІ група, ІІ категория, съобразно чл.137 от ЗУТ.

- При участие на подизпълнители, изискванията важат и за подизпълнителите, съобразно вида на тяхното участие.

- Участник, който не отговаря на изискванията, посочени в настоящия Раздел VI. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация се отстранява от участие в процедурата.

VІI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

За всяка от позициите участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

1. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение № 1). Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.

Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация, както и представянето на оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в документацията за участие, при всички случаи води до отстраняване му.

1.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

1.3. Разходите свързани с изготвянето и подаването на предложенията са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

1.4. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата. Когато участникът е обединение и договорът за обединение отговаря на условията на настоящата документация, изрично пълномощно не се изисква.

1.5. Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях.

1.6. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на възложителя.

2. Оферта, получена от възложителя след срока, посочен в обявлението за участие, ще бъде върната незабавно на участника и това се отбелязва във входящия регистър. Не се приемат оферти в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. В тези случаи офертите се връщат на участника и това се отбелязва в Регистъра на постъпилите оферти.

3. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85, до датата и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка.

3.1. Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка.

VІI.I. ОБЩО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЕЯ

Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал и 1 (едно) незаверено копие.

- Всяка оферта за участие в обособена позиция от процедурата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец (Приложение 1) и към нея се прилагат документите описани по вид и ред в Раздел VII.I.

- Подадената от участника оферта се представя в запечатан общ непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон, като трябва да съдържа три отделни самостоятелно запечатани непрозрачни и надписани плика (Плик „№ 1", Плик „№ 2" и Плик „№ 3"), както следва:

Плик № 1 с надпис „Плик № 1 - Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.1—8,11, 13 и 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;

Плик № 2 с надпис „Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, както и подписан и подпечатан от участника проект на договора за изпълнение на поръчката и декларация по чл. 56,  ал. 1, т. 12 от ЗОП, съгласно Образец Приложение 10а от настоящата документация;

Плик № 3 с надпис „Плик № 3 - Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

- При подготовката на Плик „№ 1", Плик „№ 2" и Плик „№ 3" трябва да се изпълняват изискванията на чл.57, ал.1 и ал.2 ЗОП. Офертите, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл: „Плик № 1 - Документи за подбор", „Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката" и „Плик № 3 - Предлагана цена".

- Листовете на всеки един от документите, които са включени в Плик № 1 с надпис „Плик № 1 - Документи за подбор" и фирмата на участника, в Плик № 2 с надпис „Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката", в Плик № 3 с надпис „ Плик № 3 - Предлагана цена", трябва да бъдат последователно номерирани в долния десен ъгъл с писец в син цвят, като първият лист на документите в Плик № 1 започва с „1” и номерацията продължава последователно до последната страница на Плик № 3.

- Всички документи от офертата в Плик „№ 1", в Плик „№ 2" и в Плик „№ 3", когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се подават на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1, т. 4, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

- Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, по отношение съдържанието на офертата се прилага чл. 56, ал. 3.

Върху общия непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана следната информация:

До Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85 ОФЕРТА От ................................................................................................ За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, за изпълнение на ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци” (или: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, за изпълнение на ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара”)

Върху плика и/или кутия и/или кашона, в който се съдържат трите плика от офертата, трябва да бъде написано името и адреса на участника, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес. Препоръчва се използване на кашони, като опаковъчната хартия по възможност да позволява по-лесното запазване на целостта на данните върху нея.

Върху пликовете, освен надпис „Плик 1 – Документи за подбор”, „Плик 2 – Предложение за изпълнение на поръчката” и „Плик 3 – Предлагана цена”, не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.

Пликовете трябва да са с ненарушена цялост, да са непрозрачни и по тях не трябва да има подписи или други изписвания, освен посочените в предходния абзац. Проверката на тези обстоятелства ще се извърши публично при отварянето на офертите на участниците на първото заседание на конкурсната комисия, съгласно изискванията на ЗОП.

Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл.57 ал. 2 ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 С НАДПИС „ПЛИК № 1 - ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР":

4.1. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът е чуждестранно лице или чуждестранно лице е част от обединение, се предоставят документите за регистрация,съгласно местното му законодателство, преведени и легализирани на български език, но издадени не по-рано от един месец преди подаването на офертата.

4.2. Документ за гаранция за участие в процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и условията на настоящата докумнетация;

4.3. Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, съгласно Раздел VI. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация.

4.4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация;

4.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, чл.47, ал.2 и чл.47, ал.5 ЗОП - Приложения № 4 и № 5;

4.6. Декларация за участието на подизпълнител/и - Приложение № 8;

4.7. Декларация от включен/-ите в офертата подизпълнител/и - Приложение № 9;

4.8. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Приложение № 6;

4.9. Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират;

4.10. Годишен финансов отчет за всяка една от предходните три години (2009, 2010 и 2011г.), изготвен съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите разпоредби, както и Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно. За лица, които не са регистрирани в Република България завереният документ се представя и в превод;

4.11. Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие);

4.12. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС - Приложение 15;

4.13 Оферта за изпълнение на предмета на обществената поръчка (без посочване на определящи показатели относими към Плик № 2 и Плик № 3) – Приложение № 1;

4.14. Удостоверение за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя и талон и/или еквивалентен чуждестранен орган - ІV група, І категория и ІІ група, ІІ категория, съобразно чл.137 от ЗУТ, или еквивалентна такава;

4.15. Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен, с обхват за дейностите, включени в предмета на поръчката, за участника – копие.; Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен за участника – копие; Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен за участника – копие; Сертификат за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008 или еквивалентен - копие.

4.16. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. Когато участникът е обединение и договорът за обединение отговаря на условията на настоящата документация, изрично пълномощно не се изисква;

4.17. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка - съгласно изискванията на настоящите указания (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нотариално заверен препис.

4.18. Декларация за валидност на офертата – Приложение № 17;

4.19. Други приложими за участника документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в документацията за участие;

* Когато се предвижда участие на подизпълнители, се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП

* Когато участник в процедурата е обединение, се прилага чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПЛИК № 2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА".

  - Техническо предложение /за всеки лот/ - Приложение № 11 - следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническото задание, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, придружено с:

- Работна програма включваща най-малко следното – Описание на процеса на изпълнение на договора от страна на изпълнителя и контрола, който той ще упражнявя, технологична последователност на строителните процеси, описание на възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им.

- Линеен график за реализация на проекта включващ – време за изпълнение в календарни дни включително времето за мобилизация, последователност на отделните операции и дейности, брой необходими работници, строителни машини вид и брой за всяка от посочените дейности, график на доставките, дейностите, след които изпълнителят ще иска актуване с Акт обр. 19;

  - Подпечатан и подписан от предствляващия участника Договор за изпълнение на обществената поръчка - Приложение № 10. В договора участникът попълва административните си данни.

  - Декларация по чл. 56,  ал. 1, т. 12 от ЗОП, съгласно Образец Приложение 10а от настоящата документация

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 С НАДПИС „ПЛИК № 3 - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА".

Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Плик 3 – Предлагана цена”. Този плик се поставя в общия плик с офертата.

Всеки участник задължително изготвя и представя ценовото си предложение по приложение Образец – Приложение 13, като задължително оферира цена за изпълнението на обособената позиция. Ценовото предложение задължително включва пълния обем СМР по оферираната от участника обособена позиция.

6.1. Ценовото предложение се изготвя по приложения към документацията образец – Приложение № 13. Ценовото предложение задължително съдържа стойностите най – малко на следните елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени, а именно: средна часова ставка, допълнителни разходи върху труд, допълнителни разходи върху механизация, доставно-складови разходи и печалба.

6.2. Към ценовото предложение за всеки лот се прилага попълнена на хартиен носител Количествено - стойностна сметка за съответния лот и анализни цени за всяка  позиция по приложените Количествени сметки – Приложения 19.1. и 19.2., при съблюдаване на следните изисквания:

- Цената, предлагана от участника за изпълнение на всеки лот от настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС, с включена стойност на непредвидени разходи до 4,45 % от предлаганата от участника цена.

- Извън Плик „№ 3" - с надпис "Плик № 3 - Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.

- Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

- Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози и непредвидени разходи в размер до 4,45 % за всеки от лотовете (без изброяване на конкретните непредвидени разходи по пера).

- Ценовите предложения се проверяват, с цел да се установи дали са подготвени и представени в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата.

- В случай на констатиране на аритметични грешки в предложението, те се отстраняват при следните правила:

- при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за верен се приема записът с думи;

- ако е допусната грешка при пресмятането/изчисленията от участника, то той бива отстранен от по – нататъшното участие в процедурата;

- На този етап всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва:

- Не е упомената общата стойност на съответния лот и/или нейното формиране.

- Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Плик № 3 - Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.

Участник, който не е представил някое от описаните по-горе приложения към ценовото предложение и/или е представил непълно, частично и/или неясно ценово предложение и/или приложения към него се отстранява от участие в процедурата.

7. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват в Регистъра на постъпилите оферта, за което на приносителя се издава входящ регистрационен документ.

8. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

9. Варианти на офертата не се приемат.

10. Всеки участник има право да представи само една оферта по всяка обособена позиция от процедурата.

11. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

11.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в последния работен ден на посочения период.

11.2. Когато последният ден от срока съвпада с официален български празник или почивен ден, срокът изтича в края на следващия работен ден.

12. Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от датата, която е посочена в обявлението за дата на получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

13. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора. Участникът в процедурата ще бъде отстранен от участие в случай, че откаже да удължи срока на валидност на офертата си.

14. Всички документи трябва да са:

а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та, представляващи участника и свеж печат (с изключение на обединения-участници), когато не е упоменато друго изискване за заверка на документа;

б/ Всички декларации се подписват само от лица, които представляват участника по закон, по силата на договора за обединение или по силата на изрично нотариално заверено пълномощно. В последния случай задължително се представя нотариално заверено пълномощно за извършването на тези изрични действия в оригинал.

в/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или в официален или легализиран (когато е приложимо) превод, респ. да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, в противен случай няма да бъдат разглеждани.

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя, като отговорност за правилното разучаване на документацията, носи единствено Участникът.

До изтичане на крайния срок за подаване на оферти всеки участник може да се запознае с инвестиционните проекти и техническата документация, свързана с изпълнението на поръчката. Възложителят осигурява достъп до цялата документация, като всяко лице може да я прегледа в сградата на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85. С цел организация и оптимизация на процеса по запознаване с инвестиционните проекти и техническата документация, желателно е всеки желаещ да изпрати предварително уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която желае да се запознае с документите. Възложителя осигурява копие от всички документи и да ги предостави на разположение в сградата на общината на посочената дата.

Оферти, които не отговарят и не са изготвени съгласно изискванията на Възложителя или са непълни или частични, водят до отстраняване на участника.

VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

1. Обект на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на изпълнител на строително – монтажни работи с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци”

ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

Договорът за строителство предвижда изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, улична система, направа на пътища.

ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци”

Предвидено е изпълнение на строително - монтажни работи по разваляне на наличната улична настилка, изкопни работи, отстраняване на съществуващи тръби, доставка и монтаж на нови тръби, спирателна арматура и направа на шахти, насипи и трамбоване, земни работи по възстановяване и подобряване на настилката, пътни работи по възстановяване и подобряване на настилката, земни и пътни работи по рехабилитация на улична мрежа.

ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

Предвидено е изпълнение на строително - монтажни работи по разваляне на наличната улична настилка, изкопни работи, отстраняване на съществуващи тръби, доставка и монтаж на нови тръби, спирателна арматура и направа на шахти, насипи и трамбоване, земни работи по възстановяване и подобряване на настилката, пътни работи по възстановяване и подобряване на настилката, земни и пътни работи по рехабилитация улична мрежа.

Предвидено е изграждане на сграда и монтаж на съоръжения, които представляват хидрофорна станция, която е интегрирана част (подобект) към вътрешната водопроводна мрежа на с. Крива Бара.

Детайлно описание на включените в предмета дейности по настоящата процедура е дадено в „Техническа спецификация /пълно описание на обекта на поръчката/”, съгласно Приложения № 3.1. и 3.2.;

2. Поръчката е за текущо изпълнение и за срок, предложен от участника по всяка обособена позиция, но с общ срок за изпълнение не по-късно от 730 (седемстотин и тридесет) календарни дни, считано от датата на счключване на договора за възлагане на настоящата поръчка.

3. Място на изпълнение на поръчката: гр. Брусарци и с. Крива бара, община Брусарци.

4. Начин на плащане: по банков път, в лева.

5. Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., както следва:

По ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци”, съгласно Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” № 12/321/00935/25.07.2011 година с одобрена максимална прогнозна стойност 3 071 464.00 лева без ДДС:

По ЛОТ 2 „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап – с. Крива Бара, включително хидрофорна станция за с. Крива Бара”, съгласно Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” № 12/321/0093525.07.2011 година с одобрена максимална прогнозна стойност 2 222 796.00 лева без ДДС.

Допустимият размер на стойността на непредвидените СМР за всяка от обособените позиции е до 4,45% от прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

Участник, който не се е съобразил с общия бюджет на поръчката и разпределението му по позиции, съгласно описаните по-горе стойности, като е предложил по-висока цена за която и да е от двете обособени позиции, ще бъде остранен от участие в процедурата.

6. Възложителят предвижда плащанията да се извършват по следния начин :

6.1. Плащането се извършва на части, както следва:

6.1.1.  АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора, платими в 3-дневен срок от изготвянето на строителна линия и ниво с Протоколи Образец № 2, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършени работи.

6.1.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват на база реално изпълнени СМР, установени с констативен протокол за установяване на действително извършени работи по образец (на Възложителя) респ. съответния Акт образец 19, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6.1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 30 дни след подписване на Акт образец № 15 и издаване на данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат авансовото и междинните плащания.

6.2. Сборът от стойностите на авансовото плащане по т. 6.1.1., междинните плащания по т. 6.1.2. и окончателното плащане по т. 6.1.3. не може да надхвърля общата стойност на договора.

6.3. Спецификите в начина и условията за плащане се определят от договора за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони " от ПРСР за периода 2007-2013 г. и са посочени в проектодоговора - част от документацията за участие в настоящата процедура.

Строително-монтажните работи следва да се изпълняват съгласно условията на договора, проект на който представлява неразделна част от настоящата документация.

Възложителят отказва плащане на некачествено извършени СМР или други дейности по договора. Възложителят може да приспадне всички неустойки по договора при междинните и при окончателното плащане едностранно и без съгласието на Изпълнителя.

ІХ. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Подадените оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка в Административна сграда на Oбщина Брусарци, п.к. 3680, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №  85.

2. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по правилата на чл. 68 - чл. 72 от ЗОП.

X. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

2. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”,  за всяка обособена позиция, по следната методика:

3. Максималната оценка в точки, която може да получи кандидатът, е по 100 точки за всяка обособена позиция.

Оценката в точки за всяка от обособените позиции се получава по следната формула:

Комплексна оценка (КО)n = Ц n + Срn + Тn

(КО)n – Комплексната оценка на „n”-тия кандидат

„Цn” е показателят „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за съответния участник, с относителна тежест от 60% от общата оценка;

„Срn“ е показателят „Срок за изпълнение“ за съответния участник, с относителна тежест от 20 % от общата оценка;

„Тn” е показателят „Техническо предложение” на съответния участник, с относителна тежест от 20 % от общата оценка;

  - Показател (Цn) – ЦЕНА, с максимален брой 60 точки в комплексната оценка.

До оценка по показател ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (Ц) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Оценката се извършва по следната формула:

Цn = (Ц min / Ц i) х 60 = .......... (брой точки),

Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС от участник.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Минимално допустимата стойност на финансовите предложения за изпълнение на ЛОТ 1 от поръчката е в размер на 2 546 916.20лв. без ДДС, без включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента) непредвидени разходи.

!!! Участниците задължително изготвят предложенията си за ЛОТ 1 при съобразяване с минимално допустимата стойност на ценовото предложение в размер на 2 546 916.20лв. без ДДС, без включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента)  непредвидени разходи и максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет, който е в размер до 3 208 144.00лв. без ДДС с включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента)  непредвидени разходи. Крайната предложена цена от участник за ЛОТ 1 включва и до 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента) непредвидени разходи върху предложената от него крайна цена за СМР без ДДС, при спазване на изискването за минимална цена.

Ценовите предложения на всички участници се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Нула точки по показателя ще получи участникът, предложил цена за изпълнение на ЛОТ 1 от поръчката по-ниска от минимално допустимата стойност в размер на 2 546 916.20лв. без ДДС, без включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента) непредвидени разходи, или е предложил цена на непредвидените разходи, която надвишава с повече от 4,45 % предложената от него цена, или е посочил цена по-висока от максималната допустима стойност на осигурения бюджет, а именно - 3 208 144.00лв. без ДДС с включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента) непредвидени разходи.

Минимално допустимата стойност на финансовите предложения за изпълнение на ЛОТ 2 от поръчката е в размер на 1 869 034.72лв. без ДДС, без включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента) непредвидени разходи.

!!! Участниците задължително изготвят предложенията си за ЛОТ 2 при съобразяване с минимално допустимата стойност на ценовото предложение в размер на 1 869 034.72лв. без ДДС, без включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента)  непредвидени разходи и максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет, който е в размер до 2 321 710.00лв. без ДДС с включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента) непредвидени разходи. Крайната предложена цена от участник за ЛОТ 2 включва и до 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента)  непредвидени разходи върху предложената от него крайна цена за СМР, при спазване на изискването за минимална цена.

Ценовите предложения на всички участници се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Нула точки по показателя ще получи участникът, предложил цена за изпълнение на ЛОТ 2 от поръчката, по-ниска от минимално допустимата стойност в размер на 1 869 034.72 лв. без ДДС, без включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента)  непредвидени разходи, или е предложил цена на непредвидените разходи, която надвишава с повече от 4,45 % предложената от него цена, или е посочил цена по-висока от максималната допустима стойност на осигурения бюджет, а именно - 2 321 710.00лв. без ДДС с включени 4,45 % (четири цяло и четиридесет и пет процента) непредвидени разходи.

При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена), Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика,  закръглявания се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване, се отстраняват от участие в процедурата. При разминаване в изчисленията в ценовите оферти на участниците, същите ще бъдат отстранявани от участие. При несъответствие между цифровото изражение на предложена стойност и изписването словом, комисията ще приема за меродавно изписването с думи.

  - Срок за изпълнение – Срn.

За всяка от обособените позиции участниците предлагат срок за изпълнение в календарни дни. Предложеният срок за всяка от позициите не може да бъде по-дълъг от 730 (седемстотин и тридесет) календарни дни.

Оценката в точки на предложението на съответния участник се изчислява по следната формула:

Срn = (Срmin / Срi) х 20 = .......... (брой точки),

Където Срi е предложеният срок от съответния участник.

Където Срmin е минималният предложен срок от участник в съответния лот.

3. Оценка на Техническото предложение (Т) – с максимален брой 20 точки в комплексната оценка за всяка една от обособените позиции. - Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника. Оценява се предложената стратегия и методология за изпълнение на обществената поръчка, нейната обоснованост и обвързаност с целените резултати и нейната пригодност към изискванията на Възложителя. В протоколите от своята работа, комисията ще изложи мотивите си за поставената оценка по всеки един от елементите на експертната оценка, посочени по-долу в таблицата, като се съобазява с законовите и подзаконови нормативни уредби и подписания договор с ДФ ”Земеделие” – Разплащателна агенция.

Възложителя визиска от участниците да представят Техническо предложение, конкретизирано за обекта което да съдържа работна програма, включваща най-малко следното – Описание на процеса на изпълнение на договора от страна на изпълнителя и контрола, който той ще упражнявя, технологична последователност на строителните процеси, описание на възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им.

| КРИТЕРИЙ | ПАРАМЕТРИ | ТОЧКИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническо предложение |  |  |
|  | Технологична последователност на строителните работи – Т1 - При правилна технологична последователност* на всички строителни работи (представени в линейния график) и разбиването им по дейности със съответните операции, условията за започване на съответната работа, обхват на работа, контрол на материалите, вземания на проби и изследвания, времеви и температурни ограничения, права и отговорности на участниците, безопастност на труда, доставка на материали – 12 т. - При правилна технологична последователност на всички строителни работи (представени в графика), но установени до 1 непредставена дейност със съответните операции условията за започване на съответната работа, обхват на работа, контрол на материалите, вземания на проби и изследвания, времеви и температурни ограничения, права и отговорности на участниците, безопастност на труда – 8 т. - При правилна технологична последователност на всички строителни работи (представени в графика), но установени от 2 до 3 непредставени дейности със съответните операции условията за започване на съответната работа, обхват на работа, контрол на материалите, вземания на проби и изследвания, времеви и температурни ограничения, права и отговорности на участниците, безопастност на труда – 4 т. - При правилна технологична последователност на всички строителни работи (представени в графика), но установени над 4 непредставени дейности със съответните операции условията за започване на съответната работа, обхват на работа, контрол на материалите, вземания на проби и изследвания, времеви и температурни ограничения, права и отговорности на участниците, безопастност на труда – 2 т. - При една и повече неправилна технологична последователност на строителните работи, независимо от описаниета на дейности със съответните операции условията за започване на съответната работа, обхват на работа, контрол на материалите, вземания на проби и изследвания, времеви и температурни ограничения, права и отговорности на участниците, безопастност на труда – 1 т. | 1-12 т |
|  | Описание и отчетени възможни рискове за изпълнение и предложени мерки за преодоляване- Т2 - Участникът трябва да разгледа и анализира възможните рискове** във финансов, технологичен, ресурсен, климатичен и административно управленски аспект за навременно и качествено изпълнение на обекта на всеки етап от развитието на проекта. - При идентифицирани възможни рискове във финансов, технологичен, ресурсен, климатичен и административно управленски аспект за навременно и качествено изпълнение на обекта на всеки етап от развитието на проекта и предложени мерки за преодоляването им. – 8 т. - При идентифицирани възможни рискове за навременно и качествено изпълнение на обекта, но неотговарящи на графика на дейностите и/или липса на описани мерки за преодоляването им – 4 т. - При липса на идентифицирани възможни рискове – 1 т. | 1-8 т |

*„Правилна технологична последователност” означава, че не може да се извършват асфалтови работи, преди полагане на тръби, преди земни работи, че например не може първо да се правят изкопи и след това да се отнема хумусния слой на почвата.

**„Възможни рискове” – предвидими рискове и съпътстващи мерки за преодоляването им, съпътстващи процеса на изпълнение на договора. Рисковете не трябва да се отнасят към проекта като такъв, а само спрямо атмосферните условия, дейността на изпълнителя и процеса на строителство, контролиран от него. Описанието на рисковете трябва да е адекватно на графика за изпълнение на дейностите. Рисковете трябва да са номерирани, да са непротиворечиви и да не се покриват, въпреки, че са описани под различен номер. Рискове, които са описани под различни номера, но се покриват с други, няма да се зачитат от конкурсната комисия.

Тn – е оценката от таблицата на „n”-я кандидат

Tn= T1+T2

Възложителят, в лицето на община Брусарци е определил критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта” с цел да получи възможно най-високо качество за възможно най-добра цена. В критерия за оценка на техническото предложение има включени показатели, които нямат изцяло математически метод при оценяването, но това не е вменено като изискване на ЗОП, тъй като това ще обезмисли участието на специалисти по предмета на процедурата, като членове на конкурсната комисия. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗОП, методиката за оценка съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка по офертата, включително за относителната тежест, която възложителя дава на всеки един от показателите за определяне на икономически най-изгодна оферта. В случая субективизма е ограничен от:

- точните разяснения за определяне на оценката по всеки един показател от техническата оценка;

- от задължението на възложителя да назначи за членове на комисията лица, които притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката, които ще извършат оценяването на база техния опит, квалификация и специални познания по специфичната материя и в качеството на експерти в тази област, а не в лично качество;

- не на последно място от императивното изискване на закона, за посочване в протокола на резултатите от разглеждането и мотивите за оценяването, включително кратко описание на предложенията и посочването на оценките по всеки показател, което обезпечава възможността за извършване на контрол върху помощния орган на възложителя.

XІ. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

  - Възложителят, в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката.

  - В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти по всеки лот и мотивите за отстраняването им.

  - Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.

  - При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  - Основания за прекратяване на процедурата

    - Възложителят прекратява процедурата при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗОП и може да прекрати процедурата при наличие на условия по чл. 39, ал. 2 от ЗОП.

    - В случай на прекратяване на процедурата, Възложителят действа при условията на чл. 39, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Забележка: Всички горни решения на Възложителя са за цялата процедура.

ХІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- ПРОЦЕДУРА

  - Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

  - Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

  - Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл.41 ал.3 от ЗОП.

  - Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

  - Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 ЗОП.

2. НЕСКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

2.1. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2;

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата

  - Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

- СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът за изпълнение на обществена поръчка се сключва с участника в 30-дневен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка, при липса обстоятелства, описани в настоящите указания.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.