ОДОБРЯВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА

БРУСАРЦИ :____________

/Наташа Младенова/

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци” и

ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

ОБЩИНА БРУСАРЦИ, 2012г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Брусарци – област Монтана, с адрес гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно условията за участие, определени в разпоредбите на Закона за обществени поръчки и настоящата документация.

Настоящата документация е изготвена в съответствие с чл. 28 от Закона за обществените поръчки, Решение № 5 от 13.08.2012г. на Кмета на Община Брусарци – гр. Брусарци за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци” и

ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 на 03.09.2012г. Сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Община Брусарци – IBAN: BG39STSA93008490050100, код 447000; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон Брусарци. Стойността на настоящата документация е в размер на 50.00 (петдесет) лева с включен ДДС. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава в сградата на Община Брусарци. При поискване от заинтересованото лице, документацията ще му бъде изпратена за негова сметка, след нейното заплащане по банков път.

Заинтересованите лица, кандидати и участници могат да се запознават с документацията преди да я закупят, както и с техническите проекти, в сградата на Община Брусарци.

Независимо кой от случаите е избрал кандидата документа за закупена документация трябва да съдържа наименованието на обществената поръчка.

Всяко заинтересовано лице, в случай че смята за необходимо, може да посети строителните площадки.

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 в деловодството на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85. Крайният срок за представяне на оферти е до 16:00 часа на 11.09.2012г. Офертите се представят от представляващите фирмата лица или техни упълномощени представители (чрез нотариално заверено пълномощно).

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 12.09.2012г. в 10:00 часа, в административната сграда на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85.

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат подавани от лицата, закупили документация всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч., в деловодството на Община Брусарци най-късно до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в 4-дневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили информационна документация и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към информационната документация, която се закупува от други лица. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата поръчка, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка. За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

В случаи, когато предоставената в офертите информация има конфиденциален харатер, се прилагат чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Прaвилника за прилагането на ЗОП и действащото в Република България законодателство.

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци” и

ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

СЪДЪРЖАНИЕ:

- ОБЩИ УСЛОВИЯ

  - Обект на обществената поръчка;

  - Финансиране на обществената поръчка;

  - Разходи за поръчката;

  - Стойност на поръчката;

  - Схема на плащане;

  - Срок на валидност на офертите;

- УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

  - Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника;

  - Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника;

  - Минимални изисквания за технически възможности и квалификация за изпълнение на настоящата обществена поръчка;

  - Доказателства за технически възможности и квалификация за изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

- ГАРАНЦИИ

  - Гаранция за участие;

  - Гаранция за изпълнение;

- ОФЕРТА

  - Подготовка на офертата;

  - Съдържание на офертата;

  - Съдържание на ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор";

  - Съдържание на ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката";

  - Съдържание на ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена";

- РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

  - Първи етап – оценка на техническите показатели (ТП);

  - Втори етап – оценка по показател Предлагана цена (ПЦ);

- ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  - Обявяване на резултатите;

  - Прекратяване на процедурата;

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

- ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

- ПРИОРИТЕТНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

- ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Решение за откриване на процедура

- Обявление за обществена поръчка

- Оферта - Приложение №1;

- Справка „сведения за участника” - Приложение №2;

- Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката - Приложение №3;

- Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката - Приложение №4;

- Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1  от ЗОП, във връзка с чл.47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №5;

- Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП – Приложение №5а;

- Декларация по по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение №5б;

- Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП – Приложение №5в;

- Декларация по чл. 47, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение №5г;

- Декларация по чл. 47, ал. 2, т.2, т. 2а и т. 5 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение №5д;

- Информация за общия оборот и за оборота от услуги за последните три години  - Приложение №6;

- Списък на договорите за услуги, изпълнени през последните три годони, придружен от препоръки за добро изпълнение – Приложение №7;

- Списък и данни на екипа от експерти и други компетентни лица, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №8;

- Автобиография – Приложение №8А;

- Декларация за разположение – Приложение №8Б;

- Декларация за използване на подизпълнител – Приложение №9;

- Декларация за съгласие за участие на подизпълнител – Приложение №9А;

- Банкова гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – Приложение №10;

- Декларация за приемане на условията на поръчката и проекта на договора – Приложение №11;

- Ценова оферта – Приложение №12;

- Договор – Приложение №13;

- Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя - Приложение № 14.

# ОБЩИ УСЛОВИЯ

# Обект на обществената поръчка:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА):

ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци”

Общата дължина на новопроектираната вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брусарци

възлиза на дължина 19291м., разпределено по диаметри както следва: Ф225-978м; Ф200-657м.; Ф140-2770м.; Ф110-1046м. и Ф90-13840м. Довеждащият външен водопровод е с дължина 1144м. и ще се

подмени също с тръби РЕНD/10АТ Ф200мм.

Основни дейности по изпълнение на Лот 1:

- Разваляне	и възстановяване асф. настилка с 4 см. плътна и 4 см. неплътна смес.

- Разваляне	и възстановяване трошенокаменна настилка - деб. 20 см.

- Превоз	на земни маси и строителни отпадъци със самосвал на 5 км.

- Изкоп	с багер земни почви при 2 утежнени условия на отвал

- Изкоп с ограничена ширина до 1,2 м.- ръчно

- Неплътно	укрепване и разкрепване на изкопи.

- Разриване	с булдозер и засипване тесни изкопи.

- Уплътняване земни почви с ръчна трамбовка на пластове от 10 см.

- Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.

- Подложка от пясък

- Доставка	и монтаж полиетиленови тръби PEND PN10

- Доставка	и монтаж тройници,намалители, фланшови накрайници и колена от PEHD.

- Доставка	и монтаж СК с предпазна гарнитура.

- Доставка	и монтаж ПК ф 70/80 мм.

- Направа	опорни блокове на хоризонтални чупки.

- Направа	водомерна шахта.

- Направа	сградни отклонения.

- Изпитване	плътността на тръбопроводи под хидр. Налягане.

- Дезинфекция	водопроводи.

ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

Общата дължина на разработената вътрешна водопроводна мрежа на с. Крива бара е 18816м., разпределоно по диаметри както следва: Ф315-140м.; Ф160-890м.; Ф125-1547м.; Ф110-838м. и Ф90-15401м. Хидрофорната станция представлява едноетажна масивна постройка със стоманобетонна носеща конструкция и тухлени зидове. Тя се състой от едно помещение 3,5м на 3,5м, в което ще се разположи хидрофорната уредба.

Основни дейности по изпълнение на Лот 2:

- Разваляне	и възстановяване асф. настилка с 4 см. плътна и 4 см. неплътна смес.

- Разваляне	и възстановяване трошенокаменна настилка - деб. 20 см.

- Превоз	на земни маси и строителни отпадъци със самосвал на 5 км.

- Изкоп	с багер земни почви при 2 утежнени условия на отвал

- Изкоп с ограничена ширина до 1,2 м.- ръчно

- Изкоп с ограничена ширина до 0,6 м-ръчно

- Неплътно	укрепване и разкрепване на изкопи.

- Разриване	с булдозер и засипване тесни изкопи.

- Уплътняване земни почви с ръчна трамбовка на пластове от 10 см.

- Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.

- Подложка от пясък

- Доставка	и монтаж полиетиленови тръби PEND PN10

- Доставка	и монтаж тройници,намалители, фланшови накрайници и колена от PEHD.

- Доставка	и монтаж СК с предпазна гарнитура.

- Доставка	и монтаж ПК ф 70/80 мм.

- Направа	опорни блокове на хоризонтални чупки.

- Направа	водомерна шахта.

- Направа	сградни отклонения.

- Изпитване	плътността на тръбопроводи под хидр. Налягане.

- Дезинфекция	водопроводи.

- Кофраж	колони, фусове и ивичен за ППП.

- Кофраж	стоманобетонни плочи,греди,пояси и щурцове.

- Изработка	и монтаж армировка-об. и ср. бложност.

- Полагане	стоманобетон В-20.

- Постно боядисване по стени и тавани.

- Фасадно боядисване.

- Хидроизолация с два пласта битумна мушама.

- 0бшивка покриви, корнизи, улами и пли с поцинкована ламарина 0,5 мм.

- Направа	и монтаж метални врати и прозорци.

- Доставка	и монтаж хидрофорен апарат.

- Направа	ел. инсталация и присъединяване към МрНН.

Избраната лицензирана фирма ще упражни надзор по време на строителството и ще състави технически паспорт за всеки обект.

Дейностите, за които ще се упражнява строителен надзор са следните:

  - Законосъобразно започване на строежа;

  - Подготовка на строителната площадка;

  - Изпълнение на подготвителните работи по реконструкции и рехабилитация.

  - Монтаж на съоръженията.

  - Въвеждане в експлоатация на обектите, издаване на разрешение за  ползването им.

Изисквания към дейността на изпълнителя:

- упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно  техническите спецификации и изискванията на нормативните актове по ЗУТ;

- осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003) по време на строително-монтажните дейности;

- осигуряване спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

- проверява количествата, цените и качеството на извършените строително-монтажни работи. Заедно с Изпълнителя оформя и подписва акт обр.19 за извършени СМР.

- осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

- осъществява контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г., изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.);

- осигурява присъствието на надзор по съответните части на техническите спецификации на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;

- подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;

- дава инструкции за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взима решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти, след предварително съгласуване с Възложителя;

- обсъжда с Изпълнителите на строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информира на Възложителя и органите на ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок от установяване на нарушението;

- след приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

- лицата, които упражняват строителен надзор носят отговорност за щети, които са нанесли на Възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ;

- осигурява документалното и реално изпълнение на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

- отговаря за изготвянето и одобрението на Акт „Образец 15”, Акт „Образец 16” /когато е приложимо/, Разрешение/ Удостоверение за ползване;

- подписва съвместно с Изпълнителите на строително-монтажните дейности и Възложителя изготвената документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

- внася документацията за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем (когато е приложимо);

- съставя констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на строително-монтажните дейности, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя, съгласно чл. 176 от ЗУТ.

- оказва съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обектите в експлоатация, като се представя окончателния доклад и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ.

- изготвя технически паспорт на строежите съгласно изискванията  на  Наредба №5 / 28.12.2006 г. (когато е приложимо).

- изготвя ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора до 10-то число на следващия месец; тримесечен (междинен) доклад за текущото изпълнение на договора до 15-то число на четвъртия месец и окончателен доклад за изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в 15 дневен срок от приключване на СМР

# Финансиране на обществената поръчка:

Дейностите по изпълнение на поръчката се финансират съгласно Договор № 12/321/00935, сключен с ДФЗ-РА по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и съфинансирана от държавния бюджет на Република България.

# Разходи за поръчката:

Всеки участник поема всички разходи във връзка с подготовката и представянето на офертата си. Възложителят в никакъв случай няма да носи отговорност или да дължи тези разходи, независимо от провеждането и изхода на обществената поръчка.

# Стойност на поръчката:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 105 332,00 (сто и пет хиляди триста тридесет и два лева) лева без ДДС.

# Схема на плащане:

Плащанията ще се извършват съгласно следната схема:

- Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на оферираната и договорена сума в Договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят заплаща авансовото плащане на изпълнителя в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, след сключване на Договор за възлагане на обществена поръчка между възложителя и изпълнителя, но след откриване на строителната площадка и след представяне на фактура, издадена от изпълнителя на строителния надзор към възложителя.

- Окончателно плащане се извършва в срок до 15 календарни дни след датата на внасяне на окончателните доклади, представяне на техническите паспорти и издаване на фактура от изпълнителя на строителния надзор към възложителя. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на Договора за възлагане на обществена поръчка се приспадне авансовото плащане.

Всички плащания се извършват по банков път по сметка на изпълнителя, след издаване на фактура от страна на изпълнителя за дължимата сума.

# Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, от крайния срок за подаване на офертите.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност.

# УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

# В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка има право да участва всяко физическо или юридическо лице, или тяхно обединение, което отговаря на разпоредбите на ЗОП и на обявените в настоящата документация за участие условия и изисквания. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в обявлението и документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата.

# С внасяне на ОФЕРТА участникът в откритата процедура приема изцяло:

- условията, предвидени в документацията за участие, включващи критерии за подбор, минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, техническите му възможности и квалификация за изпълнение на поръчката, посочени от възложителя в обявлението, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, както и посочените и изисквани документи за тяхното доказване;

- Критерия за оценка на офертите, показателите и методиката за оценка на предложенията;

- Условията, предвидени в проектодоговора.

От участниците в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка се очаква да се запознаят внимателно и да се придържат към всички изисквания, образци, условия на договори и спецификации, съдържащи се в документацията за участие и в настоящите указания.

# Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.

В решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок за получаване на оферти, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

След изтичането на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

- когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

- в случаите по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

- в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

- това се налага в резултат от производство по обжалване;

- срокът по чл. 51, ал. 3 от ЗОП не е достатъчен.

- С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

# От участие в процедурата се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените от възложителя условия.

# Участниците представят задължително един оригинал и едно копие на офертата и прилежащата към нея документация. Копието не се заверява от участника.

# Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя, както и вида на работите, които ще се извършват от подизпълнителя.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Участник, който е представил самостоятелна оферта, въпреки, че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация – Приложение № 9A, се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват писмено споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват, както и разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите в обединението. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо или юридическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, освен в случаите на получено писмено съгласие от страна на възложителя.

Споразумението трябва да бъде представено от участника в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, при условията на пълна и неделима солидарност и по закон, за изпълнението на договора;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- физическото или юридическото лице, което официално представлява обединението е упълномощен да получава указания от името на всеки член на обединението;

- плащанията по договора са отговорност на водещия член на обединението;

Когато участникът е обединение, се прилага чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаване на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В случай, че участникът, определен за изпълнител извърши промени в състава на обединението след сключването на договора, без изричното писмено съгласие на Възложителя, последният си запазва правото да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка.

# Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилага чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

# Не се допуска до участие участник, който не е изпълнил някое от горепосочените условия след изтичане на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

# При попълване на декларацията по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП следва да се спази изискването, посочено в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

# Офертата и всички документи, подготвени от участниците в откритата процедура и цялата кореспонденция между тях и възложителя следва да бъдат на български език. Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността на които отговаря участника, освен в случаите, когато по ЗОП се изисква превода да е официален.

*Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

# Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

# Всеки участник може да представи само по една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил повече от една оферта или е представил оферта с варианти;

# Участниците декларират съгласие с всички условия на Възложителя в настоящата процедура Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които противоречат на обявените в документацията;

# При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

# Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е:

- В незапечатан, скъсан или прозрачен плик;

- Подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват в Регистъра на постъпилите оферти.

# Участник в процедурата, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП ще бъде отстранен.

# При подписване на договора за обществена поръчка участникът чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по точка 16 от настоящия раздел, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

# Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

# Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка ако не представи някой от документите, които се изискват в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка и не отстрани липсите в определения от възложителя срок съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

# Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства:

- офертата е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

- представената оферта не отговаря на предварително обявените условия в тази документация и обявлението.

- не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация.

- не е представил документ за внесена гаранция за участие съгласно изискванията на настоящата документация.

# ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

# Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника:

- Участникът в откритата процедура (сумарно консорциумът/ обединението) трябва да докаже, че през последните 3 финансови години (2009, 2010 и 2011г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или започнал дейност,  има оборот от строителен надзор не по-малко от 100 000.00 (сто хиляди) лева общо. За Участници, които ще кандидатстват под формата на обединения, изискването важи за обединението като цяло.

Доказва се със:

- Заверено копие от годишните финансови отчети за последните 3 финансови години /2009, 2010 и 2011г./, в зависимост от датата, на която са учредени или започнали дейност, или някои от съставните им части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- Справка общия оборот и за оборота от дейности по строителен надзор, за последните три години /2009, 2010 и 2011г./, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си – Приложение № 6.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя по-горе документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените по-горе документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.

- Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.

Доказва се със: Заверено копие от Валидна застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, от ЗУТ. Ако срокът на застраховката изтича по време на срока на валидност на офертите, участникът е длъжен да представи декларация (свободен текст), с която се съгласява да я поднови и представи пред възложителя в законоустановения срок. При обединения, които не са юридически лица, изискването за застраховката се прилага за всеки член на обединението, който ще извършва дейност по осъществяване на строителен надзор.

Минималните изисквания за икономическо и финансово състояние на участника се прилагат и към подизпълнителите на участника, според процентното участие на подизпълнителя.

Доказателствата за икономическото и финансовото състояние се представят и от подизпълнителите на участника, ако има такива, в съответствие с процентното участие на подизпълнителя.

# Минимални изисквания за технически възможности и квалификация за изпълнение на настоящата обществена поръчка

- Участникът трябва да е участвал през последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в изпълнението на най – малко 3 договора за строителен надзор с предмет, сходен с предмета на поръчката (реконструкция и/или рехабилитация и/или изграждане на ВиК мрежа). За Участници, които ще кандидатстват под формата на обединения, изискването важи за обединението като цяло.

Доказва се със: Списък на договорите за осъществяване на строителен надзор, изпълнени през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение – Приложение № 7. Списъкът се придружава и с референции от възложителите, в които се посочват датите на започване и приключване на договорните задължения, стойността на поръчките, както и дали същите са извършени качествено и в срок.

Когато участникът е обединение, списъкът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималното изискване за най-малко 3 изпълнени договора за строителен надзор с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.).

- Участниците трябва да са лицензирани за упражняване на строителен надзор, сходен с този на настоящата поръчка, съгласно нормативните изисквания на страната, в която са регистрирани.

Доказва се със:  Заверено копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор, придружен от Списък на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза за упражняване на строителен надзор

Когато участникът е чуждестранно лице – съответния документ на чужд език в официален превод, придружен с доказателства, че участникът има право да упражнява строителен надзор и на територията на Република България (удостоверение, официално писмо от съответните държавни органи или др.).

*Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

- Участникът трябва докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на поръчката.

  - Изисквания към специалистите на консултанта:

А. Ръководител екип

- Строителен инженер, вписан в основния списък на квалифицирания персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99 / 2003 г.).

- Общ професионален опит- минимум 10 години професионален опит;

- Опит в ръководенето на строителни проекти.

Специфичен професионален опит:

- поне 5 години стаж в упражняването на строителен надзор, извършван в съответствие с изискванията на Дирекция “Национален строителен контрол” (ДНСК);

- опит в ръководенето на екип от специалисти в състава на фирма, упражняваща строителен надзор;

- опит в надзора и координирането на всички технически дейности и аспекти на договора за строителен надзор;

- опит в организирането и ръководенето на дейностите на обекта;

Б. Други експерти

Консултантът трябва да осигури по един от следните експерти:

- Инженер специалност Конструкции;

- Инженер специалност Ел;

- Инженер специалност  ОВиК;

- Архитект;

- Инженер специалност Водоснабдяване и канализация;

- Лекар;

- Специалист пожарна и аварийна безопасност или друга специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните – строително технически норми.

- Други по преценка на Участника.

Квалификации и умения:

- съответно образование (съгласно посочения по-горе профил);

- вписан в основния или допълнителния Списък на квалифицирания персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99 / 2003 г.).

Общ професионален опит:

- минимум 5 години професионален опит;

Специфичен професионален опит:

- минимум 5 години стаж като контрол на инвестиционни проекти в проектирането и/или строителството.

Консултантът  и  неговия  екип  трябва  да  имат  опит  със  сходни  обекти, като при доказване на специфичния опит се представят референции или други документи, доказващи специфичния опит, за всеки един от специалистите/експертите, както се представят и:

- Автобиографии на ключовия персонал – CV и декларации за разположение на експертите;

- Лицензи и/или удостоверения и/или сертификати (или еквивалентни) за пълна правоспособност и/или други документи – дипломи, удостоверения и т.н.

- Заверено копие на Лицензи за упражняване на строителен надзор със списък на правоспособните физически лица, чрез които ще се осъществяват дейностите по упражняване на строителния надзор на строежите по чл.167 ал.2 т.3 ЗУТ или други еквивалентни документи, валидни към датата на подаване на оферти.

- Документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на специалистите, които отговарят за извършването на услугата;

- Декларация за разположение на експертите – Приложение № 8Б.

Когато участникът е обединение, минималното изискване се прилага общо към обединението.

- Участникът трябва има внедрена Система за управление на качеството - сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват за дейности по упражняване на строителен надзор.

Доказва се със: Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 – „Системи за управление на качеството” (или еквивалентен);

Когато участникът е обединение се прилага чл. 25, ал. 8 от ЗОП, при следните правила:

- Партньор в обединението, който съгласно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще изпълнява дейност по строителен надзор, следва да разполага с всички изискуеми сертификати / лицензи.

- Ако даден партньор не разполага с изискуем сертификат / лиценз, Възложителят ще приеме, че обединението като цяло отговаря на изискванията на Възложителя, но само ако съгласно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите в договора за обединение този партньор няма да извършва дейност, за която се изисква сертификат / лиценз или еквивалентен документ от страната, в която е регистриран.

# КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – чрез писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя / участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс, изрично посочен от страните; За Възложителя: 09783 / 29 - 11;

- по интернет, чрез електронен адрес, изрично посочен от страните; За Възложителя: www.brusartsi.com

- чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.

При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни.

Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка.

Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица.

# ГАРАНЦИИ

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

# Гаранция за участие

Размерът на гаранцията за участие е 1000.00 /хиляда/ лева.

Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да се избира между следните възможности:

- Парична сума, преведена по банкова сметка на Община Брусарци - IBAN: BG16STSA93003311147861; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон Брусарци или платена в касата на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. ”Георги Димитров” № 85 към момента на подаване на офертата за участие в процедурата

- Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срока на валидност  и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банковата гаранция за участие /Приложение № 10/.

Образецът на банковата гаранция в документацията е примерен и указва условията, които трябва да се съдържат в банковата гаранция. Банките могат да ползват собствените си образци на банкова гаранция.

Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.

# Гаранция за изпълнение

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора.

Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да се избира между следните възможности:

- Парична сума, преведена по банкова сметка на Община Брусарци - IBAN:  BG16STSA93003311147861; BIC: STSABGSF; Банка „ДСК” АД – клон Брусарци или платена в касата на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. ”Георги Димитров” № 85 към момента на подаване на офертата за участие в процедурата

- Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя /Приложение № 14/.

Образецът на банковата гаранция в документацията е примерен и указва условията, които трябва да се съдържат в банковата гаранция. Банките могат да ползват собствените си образци на банкова гаранция.

Гаранцията за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.

Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Те трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

# ОФЕРТА

# Подготовка на офертата

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта със срок на валидност минимум 120 дни от крайния срок за подаване на офертите, като трябва да се придържа точно към условията, изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Приложение № 1). Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата документация, при спазване на изискванията на ЗОП.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение / Промяна на оферта (с входящ номер............)”.

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация, или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в документацията за участие, след дадена му възможност за представяне на разяснения и допълнителни доказателства при всички случаи води до отстраняване му.

Разходите свързани с изготвянето и подаването на предложенията са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

Участниците се представляват от ръководителите си или от лица, изрично упълномощени за участие в процедурата.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на възложителя.

Когато участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, крайният срок се счита за спазен, ако офертата е получена преди неговото изтичане без значение, че пощенското клеймо указва дата, предхождаща крайния срок и ако забавата се дължи на пощенска / куриерска служба. Разходите по изпращането са за сметка на участника.

Оферта, получена от възложителя след срока, посочен в обявлението за участие, ще бъде върната незабавно на участника като това се отбелязва във входящия регистър. Не се приемат оферти в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. В тези случаи офертите се връщат на участника и това се отбелязва във входящия регистър.

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 в деловодството на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” № 85. Крайният срок за представяне на оферти е до 16:00 часа на 11.09.2012г. Офертите се представят от представляващите фирмата лица или техни упълномощени представители (чрез нотариално заверено пълномощно).

Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка.

Участниците представят задължително един оригинал и едно незаверено копие на офертата и прилежащата към нея документация.

# Съдържание на офертата

Офертата се състои от три отделни, непрозрачни, запечатани и надписани плика, като всеки от пликовете следва да съдържа един оригинал и едно копие от съответните документи, както следва:

- ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

- ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

- ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

Трите плика (ПЛИК № 1 – „Документи за подбор”, ПЛИК № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”), се запечатват първо поотделно, а след това в един общ непрозрачен плик / кутия / кашон, върху който участникът изписва:

Община Брусарци – гр. Брусарци, ул.”Георги Димитров” № 85 ОФЕРТА За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ГР. БРУСАРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА І ЕТАП И ХИДРОФОРНА СТАНЦИЯ С. КРИВА БАРА”, ВКЛЮЧВАЩ ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА): ЛОТ 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци” и ЛОТ 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция – с. Крива Бара”

В горния десен ъгъл се изписват: името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и / или електронен адрес.

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл. 57 ал. 2 от ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

Всички документи, които не се изискват в оригинал от участника, следва да са подписани от лицето, оправомощено да представлява участника в процедурата и да има положен гриф „вярно с оригинала”. Когато не е указано друго, в оригинал се представят:

- Банковите гаранции;

- Декларациите по чл. 47 от ЗОП;

- Договорите за създаване на обединение (или в нотариално удостоверен препис - оригинал);

- Пълномощните (или в нотариално удостоверен препис - оригинал);

- Декларациите и автобиографиите на специалистите/експертите от екипа на участника;

- Всички декларации, изходящи от участника;

- Други документи, когато това изрично се посочва в документацията или допълнително от Възложителя.

# Съдържание на ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор":

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника;

- Оферта за участие с валидност не по-малко от 120 дни, считано от крайната дата за получаване на офертите - Приложение № 1;

- Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата -представя се в оригинал, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управлявляващия и представляващ участника, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (документа) и да представлява участника в процедурата. При обединение се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението (освен в случай, че договорът за създаване на обединение, в който е посочено това лице, е с нотариално удостоверяване на подписите). Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица.

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, който следва да се посочи съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, или такова е включено в състава на обединение, представя се документ за регистрация и/или документ от съответния регистър за актуално правно състояние, издаден не по-рано от 90 дни преди подаване на офертата, в официален превод на български език.

- Справка „сведения за участника” – Приложение № 2;

- Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, когато участникът е обединение – съдържащо условията и изискванията, посочени в раздел II. Условия за участие, т. (6) от настоящите указания – нотариално заверен препис;

- Документ за закупена документация за участие - заверено копие;

- Документ за гаранция за участие в процедурата (Приложение № 10) – оригинал;

- Декларация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП –Приложение № 5-5д – оригинал;

- Финансов Отчет за приходите и разходите за последните три финансови години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.);

- Информация за общия оборот и оборота от строителен надзор за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.),  в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Приложение № 6;

- Валидна застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, от ЗУТ. Ако срокът на застраховката изтича по време на срока на валидност на офертите, участникът е длъжен да представи декларация (свободен текст), с която се съгласява да я поднови и представи пред възложителя в законоустановения срок;

- Списък на основните договори за осъществяване на строителен надзор, изпълнени през последните 3 години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение – Приложение № 7;

- Списък и данни на екипа от технически лица, които ще управляват изпълнението на поръчката – Приложение № 8;

- За всеки един от експертите – автобиография (Приложение № 8А); диплома, трудова книжка, трудов или друг вид договор, доказващи образователната, професионалната им квалификация и трудов стаж по специалността, удостоверения, референции и / или препоръки, ако притежава такива, доказващи изпълнението на минималните изисквания към експерта, както и Декларация за разположение на експертите– Приложение № 8Б;

- Сертификат ISO 9001:2008 – „Системи за управление на качеството” (или еквивалентен), с обхват за дейности по упражняване на строителен надзро – заверено от участника копие. Когато сертификатът е на чужд език, трябва да е придружен с превод на български;

- Лиценз за упражняване на строителен надзор, придружен от Списък на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза за упражняване на строителен надзор, както и с документи за тяхната квалификация и опит – дипломи, трудови книжки и др.

- Декларация на участието на подизпълнител/и - Приложение № 9

- Декларация от подизпълнител, потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 9А;

- Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката - Приложение № 3;

- Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката - Приложение № 4;

- Декларация, че участникът приема условията на проекта за договор, както и че ще спазва всички условия при изпълнение на поръчката и няма да разпространява конфиденциална информация – Приложение № 11.

Приложение № 14 не се попълва и представя, като то е за нуждите на участника, след евентуалното му определяне за изпълнител.

Когато се предвижда участие на подизпълнители, се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участник в процедурата е обединение, се прилага чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

# Съдържание на ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката".

Техническо предложение - следва да бъде изготвено при съблюдаване на изискванията от Техническото задание, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката.

# Съдържание на ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена".

- „Предлагана цена“ – Приложение № 12;

Цената, предлагана от участника за изпълнение на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС.

Извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.

Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози и пр.

Участникът е единствено отговорен за допуснати грешки и пропуски при изчисляването на предложената цена.

При несъответствие между изписаната цифром и изписаната словом цена ще се взема предвид изписаната словом.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

# РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Подадените оферти ще се отварят публично на 12.09.2012г. от 10:00 часа в административната сграда на Община Брусарци – гр. Брусарци, ул. ”Георги Димитрол” № 85.

Комисията разглежда, оценява и класира офертите по правилата на чл. 68 – чл. 72 от ЗОП.

# КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на документация за участие ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели и методика.

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. Оценката се извършва за всяка обособена позиция по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

КОФ = П1+П2+П3

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

|  | Показател | Тежест на показателя в оценката в проценки |
| --- | --- | --- |
|  | Технически показатели |  |
| П1. | Срок за изработване на окончателен доклад за строежите | 20 % |
| П2. | Срок за съставяне на технически паспорт за строежите | 20 % |
|  | Икономически показател |  |
| П3. | Цена | 60 % |
|  | Общо: | 100 % |

До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие.

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател

Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:

| Показател | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| П1. Срок за изработване на окончателен доклад | Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя = Сод min х100х0,20 Сод съотв Където: „Сод min” e най - краткият предложен срок за изработване на окончателен доклад за строежите; „Сод съотв” е предложеният от участника срок за изработване на окончателен доклад за строежите. |
| П2. Срок за съставяне на технически паспорт за строежите | Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя = Стп min х100х0,20 Стп съотв Където: „Стп min” е най - краткият предложен срок за технически паспорт на строежите „Стп съотв” е предложеният от участника срок за съставяне на технически паспорт за строежите |

!!! Сроковете се дават в календарни дни.

!!! Участник, посочил срок в седмици, месеци или години, ще бъде отстранен от участие.

Указания за определяне на икономическата оценка на офертата.

До оценка по икономически показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие.

| Показател | Указания за определяне на оценката |
| --- | --- |
| Цена | Оценката се определя съгласно формула: П3: Оценка на показателя = Ц min х100х0,60 Ц съотв Където: „Цmin” е най-ниската цена, предложена за изпълнение на поръчката; „Цсъотв” е предложената цена от съответния участник |

!!! Предлаганата цена от участниците не може да бъде под 1.00 (един) лев или да надвишава 105 332.00 (сто и пет хиляди триста тридесет и два) лева без ДДС.

!!! Участници, предложили цена по-висока от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие.

Забележка: При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

# ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

# Обявяване на резултатите

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката.

В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

# Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а ЗОП;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

- поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта за участие;

- има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал.2, когато са посочени в обявлението

Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението.

Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване е влязло в сила.

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител на обществената поръчка. Възложителят е длъжен да сключи Договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 41 ал. 3 от ЗОП.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2.

Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

- когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

- при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или

- когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

- при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя;

- в договори по чл. 3, ал. 2 на стойност над 50 млн. лв. при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.

Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

# ОБЖАЛВАНЕ

Всяко решение на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване по реда на Глава 11 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаването на решения по чл. 120, ал. 1 от ЗОП.

Жалба може да подава заинтересовано лице или заинтересован участник при спазване на изискванията на Глава 11 от ЗОП, като жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя – Община Брусарци, гр. Брусарци, ул. „Георги Димитров” №85, чието решение се обжалва.

Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

# ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

Сроковете, посочени в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка се изчисляват, както следва:

- Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

- Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния ден или официалния празник.

- Сроковете, посочени в настоящата документация, са в календарни дни (месеци, години). Когато определен срок е в работни дни, това е изрично указано след посочването на съответния срок.

# ПРИОРИТЕТНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

А) Решение за откриване на процедурата;

Б) Обявление за обществена поръчка;

В) Указания за участие в процедурата;

Г) Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

Д) Проект на договор за изпълнение на поръчката;

Е) Разяснения по документацията от възложителя;

3) Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

# ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо от щетата, да прекрати договора без предизвестие и без право на компенсация за Изпълнителя.

Възложителя си запазва правото да прекрати или анулира финансирането на проекта, ако открие действие на корупция от произволен характер на произволен етап от процеса на възлагане на договора. За целите на тази клауза "действие на корупция" е предлагането на подкуп, подарък, бакшиш или комисионна на лице, като подбуда или възнаграждение за извършването или неизвършването на действие, имащо отношение към възлагането на договора или изпълнението на вече сключен договор с Възложителя.

Ако се установи, че възлагането или изпълнението на договора е довело до необичайни разходи, всички предложения ще бъдат отхвърлени или всички договори ще бъдат прекратени. Такива необичайни разходи са комисионни, които не са споменати в основния договор или не са следствие от редовно сключен договор във връзка с основния договор, комисионни, които не са платени за реални и законни услуги, комисионни, преведени под формата на данъци, комисионни, платени на неясен получател и комисионни, платени на компания, която има всички изгледи да бъде компания - параван.